|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 23/04/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 10:00 |
| Tipo | Sprint Review 3 | Hora fin | 11:00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum máster & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |
| Uriel Alejandro Villegas Cuevas | Client and project manager |  |
| Efraín Arredondo Morales | Project advisor |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 10:00 | 90 minutos | 1 hora | Revisión del Sprint 3 | Aldo Leija Pardo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES** | | | | |
|  |  |  | **Estado** | |
| **Listo** | **Fecha** |
| Conexión entre la interfaz del chatbot con la API rest, conectándose a una IA y a la base de datos realizada en Firestore. |  |  | ☐ |  |
| Retroalimentación del sprint 3 respecto al producto. |  |  | ☐ |  |
| Mejoras que se pueden implementar respecto a los tiempos. |  |  | ☐ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Acuerdo** | **Involucrados** |
| Se puco como acuerdo que para el siguiente Sprint se tendrá la interacción de la app móvil con la API, a su vez la API obtiene los datos de la Firestore los cuales son procesados por la API para después mandarlos a la app móvil. | Ariel Alejandro Villegas Cuevas, Job Adolfo Salinas Hernández, Aldo Leija Pardo y Ramon Emmanuel García Murillo |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| En este sprint, a nivel usuario se tuvo casi el mismo entregable que la vez pasada. Pero dicha interfaz ya tiene conexiones establecidas que hacen que la aplicación sea mas funcional. Se le hablo al cliente sobre estos cambios realizados y se le explico de manera entendible.  A nivel de usuario solo muestra un mensaje de “Hola mundo” |
|  |