|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de Cómputo | Fecha | 13/12/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 11:00 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 11:10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 11:00 | 15 min | 10 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Seguimiento de diseño de elementos | Resolver bug de cerrar pantalla al ejecutarlo | Disponibilidad de tiempo |
| Aldo Leija Pardo | Seguimiento de bug de funcionalidades | Resolver bug de contador para realizarlas funcionalidades correspondientes en las respuestas | Ninguno por el momento |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Ayudar en cuanto a las funcionalidades en caso de respuesta | Ayudar en cuanto a las funcionalidades en caso de respuesta | Ninguno por el momento |