|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 30/09/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 11:00 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 11:15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 11:00 | 15 min | 13 min | Seguimiento de trabajo | Product Owner |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Seguir con el bug del gif y pasar la documentación. | Terminar la documentación. | Entendimiento en parte del código. |
| Aldo Leija Pardo | Terminar de solucionar el bug. | Verificación de corrección del bug solucionado | Ninguna |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Curso de ingeniería de prompts | Seguir con la integración de prompts | Ninguna |