|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de Cómputo | Fecha | 29/10/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 12:10 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 12:15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 12:10 | 15 min | 5 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Terminó la investigación de como añadir un ícono a la conversación | Iniciará el issue de “Agregar personajes random” | Ninguno |
| Aldo Leija Pardo | Inició con la eliminación del fondo de las imágenes | Terminar la eliminación de fondo de imágenes | Cambios en el diseño de personajes. |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Empezó a trabajar en el nuevo formato de respuesta de la API | Continuar trabajando en el nuevo formato de respuesta de la API | Ninguno. |