|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de Cómputo | Fecha | 09/12/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 13:23 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 13:33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 13:23 | 15 min | 10 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Trabajó en los elementos de diseño de la interfaz | Trabaiar en el menu de opciones de la pantalla del jugador | Disponibilidad de tiempo |
| Aldo Leija Pardo | Intentó resolver bugs de espacios de mensajes sin informacion | Continuar resolviendo el bug y terminar el issue de funcionalidades | Ninguno por el momento |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Probar elementos de la API y corregir errores relacionados con la misma. | Probar elementos de la API y corregir errores relacionados con la misma. | Ninguno por el momento |