|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 19/09/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 14:40 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 14:53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 14:40 | 15 min | 13 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Buscar diseño de los personajes con que se trabajara | Investigando respecto y dando inicio, a la animación del personaje | Disponibilidad de tiempo por cambios imprevistos |
| Aldo Leija Pardo | Empecé con el desarrollo de los personajes | Correcciones en diseños en cuanto a los personajes | Cambio de planes repentinos |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Continuar con el desarrollo y pruebas de prompts | Continuar con loas pruebas de prompts | Estado de salud |