|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 20/09/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 13:24 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 13:37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 13:24 | 15 min | 13 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Iniciar el proceso de cargar la imagen para el proceso de cargar la imagen para el proceso de animación | Iniciar el proceso de animación (animación simple) | Conexión ligeramente inestable |
| Aldo Leija Pardo | Correcciones en diseños en cuanto a los personajes | Continuación en las correcciones en diseños en cuanto a los personajes | Cambio de planes repentinos, cansancio por actividades laborales |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Inicio con el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del nuevo prompt | Issues completados y sin tareas de este sprint pendientes | Estado de salud |